Плик 1 - Включва покупко продажба на територия

|  |
| --- |
| **Търсене на офис** |
| Търсене на офис под наем за 12 месечен период, където ще се събират и използват работните ресурси: компютри, интернет, документи. Работниците ще бъдат интервюирани и наети в този офис. |
| Бюджет |
| 7 000 лв |
| Време за справяне с работата (от - до) |
| 5 дена (1 януари - 5 януари) |
| Ресурси |
| • 1 брой – работник  • 1 брой – офис |

|  |
| --- |
| **Закупуване на работни ресурси** |
| Закупуване на работни компютри и автомобили за транспорт на работниците, осигуряване на интернет. |
| Бюджет |
| 32 360 лв |
| Време за справяне с работата (от - до) |
| 10 дена (6 януари - 15 януари) |
| Ресурси |
| • 1 брой – работник  • 5 броя – компютър  • 5 броя - автомобил  • 1 брой – интернет за година |

|  |
| --- |
| **Публикуване на обяви за работа** |
| Създаване и публикуване на обяви за работа за наемане на работници |
| Бюджет |
| 400 лв |
| Време за справяне с работата (от - до) |
| 2 дена (16 януари - 17 януари) |
| Ресурси |
| • 1 брой – работник |

|  |
| --- |
| **Интервюиране и наемане на персонал** |
| Интервюиране и наемане на работници, които ще изпълняват следващите задачи в плана. |
| Бюджет |
| 4000 лв |
| Време за справяне с работата (от - до) |
| 20 дена (18 януари - 6 февруари) |
| Ресурси |
| • 1 брой – работник |

|  |
| --- |
| **Намиране на евтини плодотворни земи на луната** |
| Проучване на пазара и избиране на земи на луната, които са евтини и плодотворни, земи подходящи за отглеждане на зеленчуци. |
| Бюджет |
| 20 000 лв |
| Време за справяне с работата (от - до) |
| 30 дена (7 февруари - 8 март) |
| Ресурси |
| • 5 броя – компютър  • 5 броя – работник |

|  |
| --- |
| **Водене на преговори за покупката на избраните земи със собствениците** |
| Намиране и контакт със собствениците на избраните земи и водене на преговори за покупката на избраните земи. Включва опити за намаляване на цената и достигане до споразумение за покупката. |
| Бюджет |
| 10 000 лв |
| Време за справяне с работата (от - до) |
| 20 дена (9 март - 28 март) |
| Ресурси |
| • 5 броя - работник  • 5 броя - автомобил |

|  |
| --- |
| **Закупуване на земите и оправяне на документите** |
| Закупуване на земите, получаване на документи и сортиране на документите. |
| Бюджет |
| 100 005 000 лв |
| Време за справяне с работата (от - до) |
| 10 дена (29 март - 7 април) |
| Ресурси |
| • 5 броя - работник  • 5 броя - автомобил  • 100 броя - земи |